## EVIDENCIA: TALLER HISTORIAS DE USUARIO GA1-220501092-AA1-EV03

## Información General

- Programa de Formación: Programación de Software

- Ficha de Caracterización: 3336034

- Instructor: Dayerli Katerine Tamayo Solarte

- Integrantes del Equipo:

  - Carlos Alberto Grisales

  - Oscar David Calle

  - Oscar Torres Rodríguez

## 1. Introducción

Este documento técnico consolida los resultados de la reunión de planeación del Sprint bajo el marco de trabajo ágil Scrum para el proyecto MotoClick APP (Sistema de Gestión para Talleres y Repuestos). Se detalla la distribución de roles dentro del equipo, el proceso de refinamiento del backlog de producto y la asignación de puntos de historia (Story Points). Adicionalmente, se anexa la bitácora técnica de desarrollo que registra las historias de usuario de infraestructura base, la trazabilidad de incidencias críticas en el backend y las soluciones de código aplicadas.

## 2. Objetivos

- General: Ilustrar el proceso de planeación de un Sprint y la resolución técnica de incidencias de software bajo el enfoque ágil de Scrum.

- Específicos:

  - Definir los roles colaborativos dentro del equipo para la gestión del core y la infraestructura del sistema.

  - Implementar y refinar los criterios de aceptación y las pruebas técnicas de cara al código nativo en Python/Django.

  - Aplicar la metodología de Scrum Poker para evaluar la complejidad y documentar soluciones de enrutamiento y plantillas dinámicas.

## 3. Roles y Responsabilidades del Equipo

| Rol Scrum | Integrante Asignado | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Oscar David Calle | Presentar historias épicas, validar las necesidades del negocio, definir prioridades del backlog y fijar los criterios de aceptación técnicos. |
| Scrum Master (SM) | Carlos Alberto Grisales | Iniciar y coordinar las sesiones, gestionar el uso de la palabra, mitigar bloqueos y moderar la técnica de estimación de esfuerzo. |
| Equipo de Desarrollo (ED) | Oscar Torres | Analizar la viabilidad técnica, proponer arquitecturas de software, escribir el código fuente y solucionar incidencias en el repositorio. |

## 4. Planificación del Sprint y Backlog Completo de Historias (Tablas del PDF)

A continuación, se presentan las tablas detalladas con el 100% de las historias de usuario de MotoClick APP, organizadas por sus Historias Épicas y con sus respectivos Puntos de Historia (Story Points) asignados mediante la dinámica de Scrum Poker basada en la sucesión de Fibonacci:

## Tabla 1: Gestión de Base de Datos de Usuarios, Repuestos, Talleres y Reseñas

| Historias Épicas | Historias Concretas | Criterios de Aceptación / Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de base de datos de usuarios, repuestos, talleres y reseñas | Registro de usuario | Como usuario, quiero poder crear una cuenta con mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema. | 5 |
|  | Gestión de repuestos | Como administrador, quiero poder agregar, editar y eliminar repuestos para mantener el catálogo actualizado. | 5 |
|  | Gestión de talleres | Como administrador, quiero registrar talleres (nombre, ubicación, servicios, horarios) para que los usuarios puedan encontrarlos. | 8 |
|  | Almacenamiento de reseñas | Como usuario, quiero poder dejar reseñas y calificaciones sobre talleres o repuestos, y que se guarden de forma segura en la base de datos. | 5 |

## Tabla 2: Registro de Motos y Recomendaciones Personalizadas

| Historias Épicas | Historias Concretas | Criterios de Aceptación / Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de motos y recomendaciones personalizadas | Registro de moto | Como usuario, quiero poder ingresar los datos de mi moto (marca, modelo, año, kilometraje) para asociarlos a mi perfil. | 3 |
|  | Recomendaciones de repuestos | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de repuestos compatibles con mi moto registrada. | 5 |
|  | Recomendaciones de talleres | Como usuario, quiero ver talleres recomendados que tengan experiencia con el modelo de mi moto. | 5 |

## Tabla 3: Sistema de Calificación y Comentarios

| Historias Épicas | Historias Concretas | Criterios de Aceptación / Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de calificación y comentarios | Calificación de taller | Como usuario, quiero poder dejar una puntuación de 1 a 5 estrellas para un taller. | 3 |
|  | Comentario de experiencia | Como usuario, quiero escribir un comentario sobre mi experiencia con un taller o repuesto. | 3 |
|  | Visualización de reseñas | Como usuario, quiero ver los comentarios y puntuaciones de otros usuarios antes de elegir un taller o repuesto. | 5 |

## Tabla 4: Interfaz Intuitiva y Experiencia de Usuario

| Historias Épicas | Historias Concretas | Criterios de Aceptación / Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz intuitiva y experiencia de usuario | Diseño responsivo | Como usuario, quiero que la página se adapte a cualquier dispositivo (móvil, tablet, PC). | 8 |
|  | Búsqueda eficiente | Como usuario, quiero buscar talleres o repuestos por nombre, ubicación o categoría. | 5 |
|  | Sistema de navegación claro | Como usuario, quiero acceder fácilmente a las secciones principales: perfil, talleres, repuestos y reseñas. | 3 |
|  | Interacción social básica | Como usuario, quiero poder marcar reseñas como útiles o responder a comentarios. | 5 |

## Tabla 5: Mapa de Localización de Talleres

| Historias Épicas | Historias Concretas | Criterios de Aceptación / Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapa de localización de talleres | Integración con API de mapas | Como desarrollador, quiero integrar Google Maps (u otro servicio) para mostrar la ubicación de talleres. | 13 |
|  | Talleres cercanos según mi ubicación | Como usuario, quiero ver talleres cercanos a mi posición actual. | 8 |
|  | Filtrado geográfico | Como usuario, quiero filtrar talleres en el mapa según calificación o tipo de servicio. | 5 |

## 5. Bitácora de Desarrollo y Solución de Incidencias de Software

Proyecto: MotoClick APP — Sistema de Gestión para Talleres y Repuestos
Módulo: Core de Infraestructura, Autenticación y Navegación Dinámica
Fecha de Cierre: 20 de Junio de 2026

## 📂 INCIDENCIA 1: Error 404 en la Carga de Archivos CSS (Estáticos)

- Historia de Usuario Relacionada: HU-11 (Diseño responsivo / Aplicación de Identidad Visual).

- Problema Detectado: Al cargar la página principal (index.html), el navegador devolvía un error HTTP 404 Not Found en la consola para los archivos CSS. El diseño se mostraba desconfigurado y en texto plano.

- Causa Raíz: En settings.py, la variable STATICFILES_DIRS incluía una ruta interna redundante (BASE_DIR / 'nombre_motoclick' / 'static'), pero la carpeta física static/ se encontraba ubicada directamente en la raíz del proyecto.

- Solución Aplicada:

  - Se corrigió la línea 124 de settings.py apuntando directamente a la raíz del proyecto.

  - Se incluyó la etiqueta {% load static %} al inicio de las plantillas y se implementó la sintaxis nativa de Django.

# settings.py - Línea 124: Configuración corregida para apuntar a la raíz global

STATICFILES_DIRS = [

BASE_DIR / "static",

]

<!-- index.html - Invocación correcta de recursos -->

{% load static %}

<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/estilos.css' %}">

## 📂 INCIDENCIA 2: Bucle de Redirección Infinito al Iniciar Sesión

- Historia de Usuario Relacionada: HU-01 / HU-13 (Registro de usuario y Sistema de navegación claro).

- Problema Detectado: Tras ingresar las credenciales correctas en el formulario de login, el sistema volvía a recargar la página pública de inicio (/) en lugar de mostrar los CRUDs, forzando al usuario a buscar el acceso manualmente.

- Causa Raíz: En el archivo settings.py, la propiedad LOGIN_REDIRECT_URL estaba configurada con el valor por defecto 'home', el cual apuntaba internamente a la vista de la Landing Page pública en urls.py, anulando el flujo administrativo.

- Solución Aplicada: Se modificó la línea 131 de settings.py actualizando el puntero al nombre del alias del módulo administrativo correspondiente.

# settings.py - Línea 131: Redirección directa al ecosistema CRUD

LOGIN_REDIRECT_URL = 'panel_control'

## 📂 INCIDENCIA 3: Conflicto de Redirección en Menús Desplegables (Bootstrap vs Django)

- Historia de Usuario Relacionada: HU-13 (Sistema de navegación claro / Roles de Superusuario).

- Problema Detectado: Se implementó un enlace condicional {% if user.is_superuser %} con la etiqueta <a> dentro del menú dropdown "Plataforma". Al hacer clic sobre el botón "Panel de Control", el navegador omitía la acción y no ejecutaba ninguna redirección.

- Causa Raíz: Los scripts de JavaScript de Bootstrap interceptaban los eventos de clic dentro de elementos .dropdown-menu para controlar el colapso visual del menú, bloqueando el comportamiento nativo de los enlaces hipertexto (href).

- Solución Aplicada: Se reestructuró el HTML sustituyendo el enlace por un elemento <button> controlado mediante eventos independientes del navegador, forzando la redirección nativa en JavaScript.

<!-- index.html — Líneas 60 a 74: Estructura del Navbar Dinámico -->

<li class="nav-item dropdown">

{% if user.is_authenticated %}

<!-- El menú cambia dinámicamente al nombre del Superusuario logueado -->

<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown_3" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

👤 {{ user.username }}

</a>

<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown_3">

{% if user.is_superuser %}

<!-- Inyección de redirección nativa en JS para saltar el bloqueo de Bootstrap -->

<button type="button" class="dropdown-item" onclick="window.location.href='{% url 'panel_control' %}';" style="color: #d85268; font-weight: bold; background: none; border: none; width: 100%; text-align: left; cursor: pointer; padding: 10px 20px;">

⚙️ Panel de Control

</button>

{% endif %}

<!-- Formulario seguro con token CSRF para el cierre de sesión seguro de Django -->

<form action="{% url 'logout' %}" method="post" style="margin: 0; padding: 0;">

{% csrf_token %}

<button type="submit" class="dropdown-item" style="border: none; background: none; width: 100%; text-align: left; cursor: pointer; color: #dc3545; padding: 10px 20px;">Cerrar Sesión</button>

</form>

</div>

{% else %}

<!-- Vista por defecto si la sesión es anónima -->

<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown_3" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

Plataforma

</a>

<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown_3">

<a class="dropdown-item" href="{% url 'login' %}">Iniciar Sesión</a>

<a class="dropdown-item" href="{% url 'registro' %}">Registrarse</a>

</div>

{% endif %}

</li>

## 📂 INCIDENCIA 4: Error de Enrutamiento 404 (Coincidencia de Alias de URLs)

- Historia de Usuario Relacionada: HU-13 (Sistema de navegación claro / Rutas Dinámicas).

- Problema Detectado: Al intentar mitigar el error del menú dropdown, se configuró una ruta estática manual (href="/panel/"), lo que provocó que Django lanzara una pantalla de error 404 indicando que la ruta física no existía en el servidor.

- Causa Raíz: En el archivo urls.py, la URL física configurada para el panel de administración no coincidía exactamente con el string escrito a mano, pero sí estaba identificada bajo el alias abstracto name='panel_control'.

- Solución Aplicada: Se estandarizó el uso del motor de plantillas de Django, reemplazando todas las rutas manuales por el llamado al alias oficial registrado en el core de la aplicación: {% url 'panel_control' %}.

## 6. Estado Actual del Entregable

El sistema MotoClick APP cuenta actualmente con un ciclo de autenticación robusto, seguro y limpio. El Superusuario visualiza su panel personalizado inmediatamente después de loguearse; el navbar superior se adapta dinámicamente mostrando las propiedades de sesión del usuario activo, y las hojas de estilo del entorno cargan en su totalidad, erradicando las peticiones fallidas o desconfiguraciones visuales en el servidor local de pruebas.